|  | УТВЕРЖДЕНА решением Поселкового собрания городского поселения «Поселок Прохоровка» от 27.12.2017г. № 226. |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития

ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры

городского поселения «Поселок Прохоровка»

Прохоровского района Белгородской области

на 2017 – 2026 годы

Содержание

Введение…………………………………………………………….……….....4

1.Паспорт программы……………………………………………...….………6

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры…………………………. …………………………….….......8

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения

населения и перевозок грузов на территории городского поселения «Поселок

Прохоровка» Прохоровского района Белгородской области …………………..45

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта…………………………………………………………………..50

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико–экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)…………….……………………………..52

6. Оценка объемов и источника финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………..…………………………………………......61

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры……………………………………………………………………..…65

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию

правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на

территории городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района

Белгородской области……… 68

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Прохоровка»

Прохоровского района Белгородской области на 2017 – 2026 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района Белгородской области на 2017 – 2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района Белгородской области; - генеральный план городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района Белгородской области, утвержденный решением поселкового собрания депутатов городского поселения «Поселок Прохоровка» от 22.12.2009 г. № 69 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района Белгородской области Юридический и почтовый адрес: 309000, Белгородская область, Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Советская, д. 136 |
| Цели и задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории городского поселения «Поселок Прохоровка»; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Прохоровка»; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского поселения «Поселок Прохоровка»; развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью городского поселения «Поселок Прохоровка». |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - повышение надежности сети автодорог общего пользования местного значения в результате ремонта дорог; - соответствие автодорог общего пользования местного значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. - доля площади покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием - доля протяженности тротуаров; - количество внедренных технических средств организации дорожного движения. - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 100%; - доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 0 %; - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Мероприятия, направленные на улучшение состояния улично-дорожной сети городского поселения «Поселок Прохоровка»; - Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения; - 3.Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения – комплексное строительство тротуаров; 4. Мероприятия, направленные на организацию парковочного пространства; 5. Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения: - устройство остановочных площадок; - установка остановочных павильонов для общественного транспорта; - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; - строительство, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; - создание инфраструктуры автосервиса. |
| Срок и этапы реализации программы | Срок реализации программы - 2017 по 2026 год Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники и объемы финансирования: средства местного бюджета – 32194 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017 - 2026 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из бюджета муниципального района «Прохоровский район». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории МО городского поселения «Поселок Прохоровка»; - увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения «Поселок Прохоровка»; - повышение надежности системы транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Прохоровка» |

Введение

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально- экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;  создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры.

2.1. Анализ положения Белгородской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского поселения «Поселок Прохоровка» в структуре пространственной организации Белгородской области

Белгородская область входит в состав Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧР) и в Центральный федеральный округ (ЦФО) Российской Федерации. Площадь области составляет 27,1 тысяч кв. км. Протяженность области с севера на юг - около 190 км, с запада на восток – около 270 км. Общая протяженность ее границ составляет около  1150 км, из них с Украиной – 540 км. На юге и западе Белгородская область граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере и северо-западе — с Курской областью, на востоке — с Воронежской областью.

Административный центр Белгородской области - город Белгород, расположен на расстоянии 695 км от столицы Российской Федерации – города Москвы.

Городское поселения «Поселок Прохоровка»—  муниципальное образование в составе Прохоровского района Белгородской области Российской Федерации. Административный центр — поселок Прохоровка, расположен в 56 км по железной дороге и 65 км по автодорогам к юго-востоку от города Белгорода, в 95 км от границы с Украиной.

Прохоровский район расположен в центральном агроклиматическом районе. Климат умеренно-континентальный с довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Средняя годовая температура воздуха изменяется от +5,4°C до +6,7°C. Самый холодный месяц – январь. Безморозный период составляет 155 – 160 дней, продолжительность солнечного времени - 1800 часов. Почва промерзает и нагревается до глубины 0,5 м. Самая высокая точка над уровнем моря – 277 м.

Административный центр поселения – поселок Прохоровка, центр местной хозяйственной активности.

Климат является умеренно континентальным. Зимой погода характеризуется низкими температурами, зима холодная и продолжительная. Весна, как правило, поздняя и скоротечная. Лето – теплое и короткое, уже в середине августа сменяется продолжительной и обильной осадками осенью.

Прохоровский район расположен в центральном агроклиматическом районе. Климат умеренно-континентальный с довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом. Средняя годовая температура воздуха изменяется от +5,4°C до +6,7°C. Самый холодный месяц – январь. Безморозный период составляет 155 – 160 дней, продолжительность солнечного времени - 1800 часов. Почва промерзает и нагревается до глубины 0,5 м. Самая высокая точка над уровнем моря – 277 м.

Городское поселение поселок «Прохоровка» является административным центром муниципального образования «Прохоровский район». Муниципальное образование городское поселение поселок «Прохоровка» граничит на севере с  Береговским сельским поселением, на востоке с сельским поселением Призначенское, на юге с сельскими поселениями  Плотавское и Беленихинское. Через пос. Прохоровка в меридиональном направлении проходит железная дорога федерального значения Москва-Симферополь, которую пересекает основная территориальная автодорога Воронеж – Прохоровка – Белгород.

Расстояние от районного центра до города Белгород составляет 56 км. по железной дороге и 65 км. по автодорогам, до города Москва – 650 км. Рельеф местности представляет волнистую равнину. Наибольшие  по высоте возвышенности – платообразные участки водоразделов. Особенностью рельефа местности является наличие большого количества балок и оврагов.

Климатический пояс умеренный, тип климата – умеренно-континентальный. Средняя январская температура минус 9 0С, июньская – плюс 19,50 С. Осадков выпадает 550 мм в год.

На территории городского поселения не протекают реки, но имеется несколько мелких  озер. Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелочные, карбонатные и серые лесные почвы. Механический состав почв в основном тяжелосуглинистый.

Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и тугоплавкие глины.

Городское поселения «Поселок Прохоровка»—  расположено в центральной части муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области. Площадь муниципального образования составляет 8910 га. Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения – 5087 га.

Флора типична для среднерусской степи. На суходольных пастбищах произрастает  растительность, главным образом, разнотравно-злаковой группировки. По характеру растительности территория является лесостепной. Общая площадь зеленых насаждений общего пользования 9,0 га; территорий сельскохяйственного использования 300 га.

В настоящее время городское поселение поселок «Прохоровка» представляет собой поселение с развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.

Климат является умеренно континентальным. Зимой погода характеризуется низкими температурами, зима холодная и продолжительная. Весна, как правило, поздняя и скоротечная. Лето – теплое и короткое, уже в середине августа сменяется продолжительной и обильной осадками осенью.

Населенные пункты городского поселения «Поселок Прохоровка» связаны автомобильными дорогами, общей протяженностью 95 км. Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием соединяет х.Грушки-1, х. Грушки-2, с. Правороть, х. Строжевое-1, х.Сторожевое-2, х.Ямки, х.Тихая Падина и районный центр. Действуют муниципальные маршруты общественного транспорта. Также до других населенных пунктов можно добраться общественным транспортом из п.Прохоровка.  По территории поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения Яковлево-Прохоровка-Скородное,  соединяющая населенные пункты поселения с районным центром п.Прохоровка и обеспечивающая выход за пределы района и связь с областным центром и соседними регионами.

Общая протяженность дорог местного значения 95 км.

На западе муниципальное образование городское поселение граничит с Береговским сельским поселением, на востоке с Призначенским сельским поселением, на юге с Беленихинским и Плотавским сельскими поселениями, на севере с Журавским сельским поселением. Городское поселение осуществляет свою деятельность в пределах границ установленных пунктом 17 статьи 12 Закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского сельского поселения, городского округа, муниципального района».

2.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.2.1.   Население

Численность населения городского поселения «Поселок Прохоровка»—  согласно фактическим данным на 01.01.2017 года составила 10430 человек (таблица 1).

На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» проживает  5651 человек трудоспособного населения (52,2 % от общей численности).

Детей в возрасте до 16 лет 1868 человек (17,9 % от общей численности).

Старше трудоспособного возраста 3211 человек (56,8 % от общей численности).

Численность официально зарегистрированных безработных составляет  42 человека (0,4 %  к среднегодовой численности).

Население муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка в период 2014-2016 гг. имеет слабую тенденцию к росту, которая обусловлена в большей степени процессами естественного прироста населения, а также увеличением притока населения и миграции, которые являются основными факторами формирования и изменения численности населения из небольших населенных пунктов Прохоровского района и соседних районов.

В динамике общей численности населения области сегодня преобладает тенденция роста, вследствие сохраняющегося положительного миграционного сальдо, компенсирующего естественные потери населения.

Высокая естественная убыль населения, сохраняющаяся вследствие превышения смертности над рождаемостью, является основным фактором, оказывающим отрицательное влияние, как на динамику численности населения, так и на его возрастно-половую структуру.

Таблица 1. Численность населения муниципального образования

городского поселения «Поселок Прохоровка»

| Показатели | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | Средний темп прироста за 2015 – 2016 годы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность поселения | 10435 чел. | 10435 чел. | 10430 чел. | 10430 чел. | 0 |

Среди преимуществ городского поселения «Поселок Прохоровка» можно обозначить:

- потенциал географического положения и транспортной доступности и инфраструктуры ( в том числе наличие(отсутствие) на территории железнодорожного узла)

- природный потенциал, включающий благоприятный климат, запасы полезных ископаемых, наличие черноземов, наличие свободных территорий

- человеческий потенциал, включающий высокую экономическую активность большей части населения и наличие потенциально свободной рабочей силы

- экономический потенциал, включающий развитие растениеводства, участие в государственных программах поддержки сельхозпредприятий, а также участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства, в том числе фермерства

- культурный потенциал, включающий в себя сохранение и развитие национальных традиций

- потенциал в области здравоохранения, включающий в себя наличие и реализацию целевых программ, направленных на снижение заболеваемости, выполнение планов капитального  ремонта объектов здравоохранения.

2.2.2.   Производство

На территории муниципального образования городское поселения «Поселок Прохоровка»  функционируют множество торговых точек.

Также на территории поселения осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели в сфере - сельское хозяйство, рыболовство, строительство, транспорт и связь, торговля, прочие.

Развивается и промышленное производство, в частности,  комбикормовый завод. После реконструкции производственной линии на полную мощность заработал завод «Хохланд», выпускающий творожные сыры.

Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства, промышленности имеет тенденцию к повышению вследствие увеличения объемов выпускаемой продукции. Таблица 2.

Таблица 2. Прибыль рентабельных предприятий.

| Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 217 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль рентабельных предприятий, тыс. руб. | - | 224236,0 | 542149,0 | 1008568,0 | 1100000,0 |

Ключевым видом экономической деятельности малых и средних предприятий сельского поселения является овощеводство, растениеводство, розничная торговля, оказание услуг населению.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 1383 тыс.руб., объем сельхозпроизводства – 231462 тыс.руб., объем оборота общественного питания –                71500 тыс.руб.

На территории поселка расположено 97 магазинов, из них 46 непродовольственных, 32 – продовольственных и 19 прочих. Кроме того на территории поселения осуществляют деятельность 3 АЗС, 10 станций техобслуживания.

2.2.3.   Малое и среднее предпринимательство

На территории городского поселения «Поселок Прохоровка»  функционируют малые и средние предприятия и организации, оказывающие свою деятельность в сфере розничной торговли, общественного питания и т.д.  Таблица 3.

Таблица 3. Малые и средние предприятия на территории городское поселения «Поселок Прохоровка».

| № п/п | Наименование | Количество объектов, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство | 20 |
| 2 | Рыболовство | 1 |
| 3 | Промышленность | 13 |
| 4 | Строительство | 18 |
| 5 | Транспорт и связь | 61 |
| 6 | Торговля | 202 |
| 7 | Прочие | 44 |

2.2.4.   Инвестиции памятник

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка» за январь-декабрь 2016 года составил 1 438 тыс. рублей,  за  период 2015 года (4 052 тыс. руб.).

2.2.5.   Финансы

Бюджет муниципального образования формируется большей частью за счет собственных доходов поселения. Межбюджетные трансферты (дотации, субвенции, иные межбюджетные трансферты) из бюджета Прохоровского района, а также бюджета Белгородской области составили в общем объеме доходов в 2015 году 35 % (22 135 тыс. руб.), в 2016 году 28 % (19 268 тыс. руб.).

Доходы за 2015 год исполнены в сумме 63 258 тыс. руб., что составляет 103 % уточненного годового плана.  Собственные доходы составили  41 123 тыс. руб., что составляет  105 %  от  уточненного годового плана собственных доходов.

Доходы за 2016 год исполнены в сумме 66 679 тыс. рублей, что составляет 99 % уточненного годового плана.  Собственные доходы составили 47 410 тыс.  рублей, что составляет 98 %  от  уточненного годового плана собственных доходов.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2015 году составил  65 %, в 2016 году – 70 %.

Бюджет муниципального образования в 2015 году по расходам исполнен в сумме 62 927 тыс. рублей или на 91  % от запланированных расходов, в 2016 году – в сумме 63 465 тыс.  рублей или на 84 % от запланированных расходов.

2.2.6.   Социальная сфера

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 5077 человек, на 01.01.2017 года –5082 человека.

Среднегодовая численность занятых в экономике (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) колеблется в зависимости от увеличения или уменьшения численности трудовых ресурсов (достижения пенсионного возраста).

Таблица 4.

Таблица 4. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике.

| наименование | на 01.01.2015, чел. | на 01.01.2016, чел. | на 01.01.2017, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность занятых в экономике | 5260 | 5077 | 5082 |

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в целом за январь-декабрь 2016 года составила 22963 рублей, что на 0,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (21262  руб.).

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 42 человек, численность незанятых граждан составила 42 человека.

Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2017г. составил 11285,91 руб./месяц. Среднедушевые денежные доходы населения на 01.01.2017г. составили 26830,9 руб./месяц.

2.2.7.   Здравоохранение

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям поселения оказывает Прохоровское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прохоровская центральная районная больница». В поселении функционирует фельдшерско-акушерские пункты в с. Правороть.

Охват жителей, соответственно 10430 человек, из них дети до 18 лет-1989 человек, пенсионеры –3211 человек.

2.2.8.   Образование

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании функционируют три муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Ромашка»,  «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Родничок», «Детский сад №3 «Ивушка», одно муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 «Березка».

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 523 человека, что составляет 100% от укомплектованности.

Количественная характеристика объектов образования

городского поселения «Поселок Прохоровка»

| Вид образовательного учреждения | 2007 год |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 4 |
| Общеобразовательные школы | 1 |
| Учреждения начального профессионального образования | 0 |
| Учреждения среднего профессионального образования (филиал) | 0 |
| Высшие учебные заведения (филиал) | 0 |

Общеобразовательные школы городского поселения поселок «Прохоровка»

| Наименование школы | Количество учащихся по состоянию на 01.09.2017 г., человек |
| --- | --- |
| МБОУ «Прохоровская гимназия» | 1087 |

2.2.9.   Культура

Сеть учреждений культуры муниципального образования представлена следующими объектами:

МБУК «Центр культурного развития поселка Прохоровка» в п. Прохоровка – филиал Праворотский СДК.

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Прохоровского района»  в п. Прохоровка – филиал Праворотская сельская библиотека.

Сеть учреждений культуры городского поселения поселок «Прохоровка» состоит из районного Дворца культуры, районной, детской библиотеки, библиотеки Н.И. Рыжкова, районного организационно-методического центра, Дома ремесел, детской школы искусств, агитбригады, парка культуры и отдыха, штатного духового оркестра, государственного военно-исторического музея «Прохоровское поле» и музея Танкового сражения, центра молодежных инициатив.

2.2.10. Физическая культура и спорт

Объекты физической культуры и спорта на территории МБУ ДО «ДЮСШ»,  МБУ «ФСК «Олимп»,  МКУ «ЦБУФК».

2.2.11.Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории муниципального образования городское поселение  «Поселок Прохоровка»

Местные нормативы градостроительного проектирования  городского поселения утверждены решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Прохоровка» от 13.11.2017г. № 219 и размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Правила землепользования и застройки утверждены решением поселкового собрания городского поселения «Поселок Прохоровка  от  29.06.2017 года  № 197  (с последующими изменениями и дополнениями).

Общая площадь жилых помещений в муниципальном образовании по данным за 2016 год составляет 367,4 тыс. м2, 25,3 % от общей площади жилых помещений составляют многоквартирные дома, 74,7 % приходится на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления многоквартирных жилых домов – кирпич, панельно-блочные дома, прочие. Из общей площади жилых помещений 99 % обеспечены электроснабжением, водоснабжением, централизованным водоснабжением оборудовано 97 % жилых помещений. На долю централизованного водоотведения (канализации) 27 %, остальная часть использует выгребные ямы (местная канализация).

По проценту износа жилищный фонд подразделяется: 64,5% жилого фонда со степенью износа от 0% до 30%;  34,6 % со степенью износа от 31% до 65 %; 0,9% со степенью износа свыше 70%; ветхих и аварийных домов – 2,1 тыс. кв.м.

2.2.12.Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории поселения реализуются средствами автомобильной дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

В результате анализа сложившейся улично-дорожной сети можно констатировать следующее:

- Для пропуска транзитного  движения  функционирует  обходная дорога.

- Грузовое движение с улично-дорожной сети города вынесено на обходную дорогу:

- Значительная часть улиц города благоустроена, имеет асфальтобетонное покрытие.

К недостаткам существующей улично-дорожной сети можно отнести:

- Недостаточную связанность отдельных частей города магистральными улицами;

- Недостаточное количество магистральных улиц;

- Жилые улицы имеют проезжую часть в основном шириной 3.5

Потребность внутрисельских перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межмуниципальные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы городского поселения, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для городского поселения «Поселок Прохоровка». Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики городского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования  городского поселения «Поселок Прохоровка» составляет 95 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2026 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2026 году также увеличится на 15 процентов.

2.3.Характеристики функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобилизация поселения  (208 единиц/1000 человек в 2016 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено расположение поселка, компактностью застройки и наличием межмуниципального автобусного сообщения, осуществляемого МУП «Пассажирские перевозки».

Транспортная система городского поселения была сформирована в условиях центрального положения в структуре района. Представляя собой единую планировочную структуру административного центра Прохоровского района – п.Прохоровка обладает общей с ней системой внешнего сообщения, обеспечивающей попадание из него в любую точку района.

Через городское поселение проходят:

- межмуниципальная  дорога «Яковлево-Прохоровка-Скородное»;

- дорога областного значения «Яковлево-Прохоровка-Скородное-Сторожевое» 14.ОП.МЗ.Н-564; 7,1 км.

- дорога областного значения «Прохоровка-Ямки»;14.ОП.МЗ.Н-579, 1 км

-дорога областного значения «Прохоровка-Плота-Ржавец-Казачье» 14.ОП.МЗ.Н-586, 33; 1 км.

-дорога областного значения «Прохоровка-Береговое-Карташевка» 14.ОП.МЗ.Н – 552; 13,8 км.

В поселении налажено автобусное сообщения с районным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. Транспортная инфраструктура городского поселения является составляющей инфраструктуры Прохоровского района Белгородской области.

Железная дорога Москва – Симферополь , оборудованная электрической тягой переменного тока, системой блокировки. На территории Прохоровского района расположены следующие железнодорожные станции и остановочные пункты: Тетеревино, Беленихино, Танковое Поле, Прохоровка, ст. 635км, ст. 633км, Ельников.

На территории поселка находится ж.д. станция Прохоровка – промежуточная станция 4 класса. Главные подъездные пути примыкают к станции Прохоровка, обслуживая промышленно-складской комплекс, сложившийся в этой части города. Общая протяженность станции- 1,5км, наибольшая ширина путевого хозяйства – 35м.

В городе  есть железнодорожный вокзал и пассажирские платформы. Здание вокзала кирпичное, одноэтажное, платформы низкие.

В городе имеется несколько пересечений железной дороги с транспортными улицами, в том числе путепровод в створе улицы Ротмистрова протяженностью  98 м, шириной проезжей части 7,0 м.

К основным недостаткам, связанным с железнодорожным транспортом, можно отнести:

- Прохождение железной дороги  через всю  селитебную территорию города, разделение его железной дорогой на две части;

-Чрезвычайно близкое расположение жилой застройки от железной дороги, что создает дискомфорт для проживающего рядом населения (шумовое воздействие), и создает опасность для движения транспорта и пешеходов;

- Малое количество переездов и пешеходных путей через железную дорогу.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

2.4. Характеристика сети дорог сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог

Улично-дорожную сеть населённых пунктов проектируется в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельских поселений следует выделить главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

Сложившаяся улично-дорожная сеть городского поселения «Поселок Прохоровка» общей протяженностью 95 км: из них 86 км дорог с асфальтовым покрытием; 9 км грунтовые дороги.

Основные улицы, по которым осуществляется движение между населенными пунктами поселения – это ул. Советская и ул. Л. Толстого в х. Грушки-1, х. Грушки-2, с. Правороть, ул. Парковая, ул. Первомайская в х. Тихая Падина, ул. Лесная в х. Ямки, х. Сторожевое-1, х. Сторожевое-2 и ул. Октябрьская в х. Липовка. Второстепенные дороги проходят в основном по улицам населенных пунктов и связывают вышеуказанные улицы.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог городского поселения имеет капитальное покрытие и находится в удовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов городского поселения «Поселок Прохоровка»  сведены в таблице 5.

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Хранение автомобилей на территории городского поселения осуществляется в индивидуальных гаражах, стоянках и  на приусадебных участках.

На территории городского поселения расположены дороги местного значения, а также грунтовые внутрихозяйственные дороги.

Таблица 5.  Показатели существующей улично-дорожной сети городского  поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района

| № п/п | Наименование населенного пункта/ улицы | Протяженность, м | Ширина, м | Исполнение (асфальт, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юбилейная | 979 | 6 | асфальт |
| 2 | Косенкова | 773 | 3,5 | асфальт |
| 3 | Первомайская | 347 | 3,5 | асфальт |
| 4 | Славянская | 941 | 4 | асфальт |
| 5 | пер. Славянский | 499 | 4 | асфальт |
| 6 | Школьная | 748 | 4 | асфальт |
| 7 | Белгородская | 775 | 3,5 | асфальт |
| 8 | Есенина | 820 | 3,5 | асфальт |
| 9 | пер. Юбилейный | 249 | 4 | асфальт |
| 10 | Алданская | 231 | 3,5 | асфальт |
| 11 | 65 лет Победы | 727 | 3,5 | асфальт |
| 12 | Октябрьская | 2116,8 | 4,5 | асфальт |
| 13 | Курская | 1258,2 | 3,5 | асфальт |
| 14 | Дружбы | 868 | 3,5 | асфальт |
| 15 | Молодежная | 411 | 3,5 | асфальт |
| 16 | Бравкова | 568 | 3,5 | асфальт |
| 17 | Победы | 552 | 3,5 | асфальт |
| 18 | 6 февраля | 470 | 3,5 | асфальт |
| 19 | Российская | 412 | 3,5 | асфальт |
| 20 | Восточная | 326 | 3,5 | асфальт |
| 21 | Без названия | 1588,8 | 3,5 | асфальт |
| 22 | Гражданская | 753 | 3,5 | асфальт |
| 23 | Пер. Л. Толстого | 865 | 3,5 | асфальт |
| 24 | пер. Согласия | 471 | 4 | асфальт |
| 25 | Весенняя | 1311 | 3,5 | асфальт |
| 26 | Лазурная | 637 | 3,5 | асфальт |
| 27 | Согласия | 1120 | 4 | асфальт |
| 28 | Солнечная | 1172 | 3,5 | асфальт |
| 29 | Московская | 1162 | 3,5 | асфальт |
| 30 | А.Невского | 558 | 3,5 | асфальт |
| 31 | Правды | 1330 | 3,5 | асфальт |
| 32 | Луговая | 1838,5 | 3,5 | асфальт |
| 33 | Без названия (Грушки-2) | 1208,8 | 3,5 | асфальт |
| 34 | подъезд | 648 | 6 | асфальт |
| 35 | По хутору | 1487,6 | 3,5 | асфальт |
| 36 | подъезд | 898 | 4 | асфальт |
| 37 | Зеленая | 997,1 | 3,5 | асфальт |
| 38 | Грушки-2 | 691 | 3,5 | асфальт |
| 39 | Октябрьская (стоянки) | 2682,5 | 4,5 | асфальт |
| 40 | Мичурина | 685 | 5 | асфальт |
| 41 | Гагарина | 466 | 5 | асфальт |
| 42 | Мирная | 683 | 6 | асфальт |
| 43 | 12 июля | 756 | 3,5 | асфальт |
| 44 | К. Маркса (стоянка) | 1641,7 | 6 | асфальт |
| 45 | Первомайская | 1389 | 6 | асфальт |
| 46 | За общежитиями | 266 | 3 | асфальт |
| 47 | Некрасова | 427 | 4,5 | асфальт |
| 48 | Н. Островского | 374 | 3,5 | асфальт |
| 49 | Пушкина | 676,8 | 3,5 | асфальт |
| 50 | Пер. Первомайский | 1350 | 3,5 | асфальт |
| 51 | М. Горького | 594 | 3,5 | асфальт |
| 52 | Пер. М.Горького | 451 | 3,5 | асфальт |
| 53 | Лесная | 2386,8 | 3,5 | асфальт |
| 54 | 1-й Советский пер. | 1075 | 5,5 | асфальт |
| 55 | Советская (от кладбища до площади) | 1150 | 6 | асфальт |
| 56 | Лермонтова | 885 | 3,5 | асфальт |
| 57 | Чкалова | 954 | 6 | асфальт |
| 58 | Пер. Лесной | 681 | 3,5 | асфальт |
| 59 | Лесная | 601 | 3,5 | асфальт |
| 60 | Дорога вдоль кладбища | 424 | 3,5 | асфальт |
| 61 | До базы интеко от Чкалово | 1349 |  | асфальт |
| 62 | Колхозная | 478 | 6 | асфальт |
| 63 | Пионерская | 1410 | 7,5 | асфальт |
| 64 | Звездная | 1112 | 4 | асфальт |
| 65 | 70 лет Октября | 1064 | 4 | асфальт |
| 66 | 2 Советский пер.(от Олимп до адм.) | 570 | 10 | асфальт |
| 67 | Садовая | 1690 | 6 | асфальт |
| 68 | Советская (адм-магнит) | 781 | 12 | асфальт |
| 69 | 1-й садовый пер | 249 | 3,5 | асфальт |
| 70 | 2-й Садовый пер. | 562 | 3,5 | асфальт |
| 71 | Народная | 526 | 4,5 | асфальт |
| 72 | Красина | 631 | 3,5 | асфальт |
| 73 | Парковая | 900 | 10 | асфальт |
| 74 | Комарова | 1084,8 | 3,5 | асфальт |
| 75 | Жадова | 408 | 3,5 | асфальт |
| 76 | Дорожная | 1564 | 4 | асфальт |
| 77 | 1-й Дорожный пер. | 268 | 4 | асфальт |
| 78 | 2-й Дорожный пер. | 319 | 4 | асфальт |
| 79 | Титова | 1613 | 4 | асфальт |
| 80 | Совхозная | 661 | 4 | асфальт |
| 81 | Рынок | 565 | 3,5 | асфальт |
| 82 | Красноармейская | 565 | 4,5 | асфальт |
| 83 | Комсомольская | 500 | 5 | асфальт |
| 84 | Во двор прокуратуры | 192 | 3,5 | асфальт |
| 85 | Советская (магнит-кольцо) | 1330 | 12 | асфальт |
| 86 | 50 лет Октября | 642 | 3,5 | асфальт |
| 87 | Советская (за кафе) | 1504 | 3,5 | асфальт |
| 88 | Спортивная | 400 | 6 | грунт |
| 89 | Пер. Олимпийский | 300 | 6 | асфальт |
| 90 | Борисова | 590 | 6 | грунт/асфальт |
| 91 | Юности | 1005 | 6 | грунт/асфальт |
| 92 | Раздольная | 840 | 6 | грунт |
| 93 | Шпетного | 750 | 6 | грунт |
| 94 | Данилова | 516 | 6 | грунт/асфальт |
| 93 | Трудовая | 740 | 6 | асфальт |
| 95 | Олимпийская | 274 | 6 | асфальт |
| 96 | Сторожевое-1 | 3377 | 4 | грунт/асфальт |
| 97 | подъезд | 873 | 6 | асфальт |
| 98 | центральная | 433 | 6 | асфальт |
| 99 | Героев-Танкистов | 1263 | 3,5 | грунт/асфальт |
| 100 | Центральная | 1862 | 3,5 | грунт/асфальт |
| 101 | Трудовая | 517 | 3,5 | асфальт |
| 102 | Полевая | 2468 | 3,5 | асфальт |
|  | новые МКР | 3000 | 3,5 | грунт |
|  | всего | 95152,4 |  |  |

- Дороги на территории городского поселения, находятся в муниципальной собственности  городского поселения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения городского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 4,5м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улица движения автомобильного транспорта городского поселения являются ул. Советская, ул. Парковая, ул. Первомайская, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Садовая, т.е. те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемый легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 250 ед./сут.

На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков транспортных средств составляет менее 100 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 40-60 км/час.

Улично-дорожная сеть городского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы и нет в затруднение парковки, что не приводит к увеличению выбросов, загрязняющих атмосферу поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском поселении составляет 95 км, в том числе с твердым покрытием 86 км.

Эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам соответствует требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Обслуживание дорог осуществляется по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог на территории городского поселение и муниципальному заданию специализированной организации. В состав работ входит  летнее и зимнее содержание дорог, текущий ремонт, строительство новых участков дорог, обеспечение безопасности.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

По данным ОГИБДД ОМВД России по Прохоровского району автомобильный парк в поселении преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. В целом за период 2014 – 2016 годы, отмечается рост количества транспортных средств.

Стоит отметить, что за период с 2014 по 2016 годы, в поселении наблюдается рост уровня автомобилизации населения по отношению к уровню 2014 года.

Таблица 6. Оценка уровня автомобилизации населения городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения городского поселение, тыс. чел. | 10434 | 10440 | 10430 | 10430 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2021 | 2036 | 2055 | 2080 |
| 3 | Изменение уровня автомобилизации к 2014 году, % | 1,0 | 1,007 | 1,017 | 1,03 |

На территории п. Прохоровка оборудованы 14 парковочных автостоянок. Также на территории поселения преобладают частные домовладения, гаражи и стоянки автомобилей расположены на частных земельных участках.

Предусмотрены места стоянок автомобилей возле зданий общественного и социального назначения.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Система обслуживания населения общественным транспортом представлена сетью автобусных маршрутов, с центральным пунктом п.Прохоровка. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

Характеристика маршрутов автобусов формирующихся на автостанции пос.Прохоровка в направлении сельских поселений района.

| № | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута | Протяжен-ность | Вид маршрутов регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные муниципальные маршруты |  |  |  |  |
| 1 | 107 | Прохоровка-Авдеевка | 41 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 2 | 107-а | Прохоровка-Авдеевка (с заездом в село Казачье) | 49 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 3 | 105 | Прохоровка - Вязовое | 35 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 4 | 108 | Прохоровка-Береговое | 16,3 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 5 | 106 | Прохоровка-Карташевка | 31 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 6 | 102 | Прохоровка-Коломыцево | 40 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 7 | 102-а | Прохоровка-Коломыцево (с заездом в село Подъяруги) | 50 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 8 | 102-б | Прохоровка-Коломыцево (с заездом в село Гнездиловку) | 48,2 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 9 | 103 | Прохоровка-Кондровка | 40,7 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 10 | 103-а | Прохоровка-Кондровка (с заездом в село Боброво) | 48,7 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 11 | 109 | Прохоровка-Лучки | 44 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 12 | 101 | Прохоровка-Сеймица | 33 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 13 |  | Прохоровка-Вязовое | 86 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 14 |  | Прохоровка-Карташевка | 49,5 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 15 | 112 | Прохоровка-Тетеревино | 24,7 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| Пригородные межмуниципальные маршруты |  |  |  |  |
| 1 | 104 | Прохоровка-Скородное | 41,3 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |
| 2 | 115 | Прохоровка-Белгород (автовокзал) | 49,1 | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам |

Система остановочных пунктов общественного транспорта не в полной мере отвечает требованиям организации движения общественного транспорта. Так, в частности, не выдерживаются нормативные радиусы пешеходной доступности, отсутствуют мероприятия по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных групп населения.

Наибольший объем в транспортных услугах занимают услуги пассажирского транспорта. Всего за 2016 год транспортом общего пользования в Прохоровском районе перевезено  164,7 тыс. пассажиров.

Наибольшая доля в перевозках пассажиров приходится на автобусное сообщение, учитывая сеть автомобильных дорог.

Все центры сельских поселений и крупные населенные пункты связаны с районным центром Прохоровкой и областной опорной сетью автомобильных дорог  с твердым покрытием.

Пассажирские перевозки осуществляются МУП «Пассажирские перевозки» в пригородном сообщении по 15 маршрутам, а также по 2 межмуниципальным маршрутам. Автобусный парк насчитывает 16 единиц подвижного состава. В среднем 1,2% от общего числа перевозимых пассажиров составляет льготная категория населения, имеющая единый социальный билет.

Наряду с муниципальным предприятием пассажирские перевозки  оказывают индивидуальные предприниматели.

Службы такси оказывают услуги по доставке пассажиров во все населенные пункты поселения, а также осуществляют перевозку пассажиров в областной центр.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов в городском поселении  предусмотрены тротуары преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Общая протяженность тротуаров составляет 36 899,98 кв.м. Характеристики тротуаров в разрезе территориального местоположения в границах поселка представлены в таблице 7.

Таблица 7. Характеристики тротуарной сети

городского поселения «Поселок Прохоровка»

| улицы | Общая площадь, м2 |
| --- | --- |
| Парковая-храм | 3310,00 |
| Л. Толстого | 1941,06 |
| Октябрьская (автовокзал) | 150,00 |
| Пионерская | 900,00 |
| Садовая | 1820,00 |
| Советская от м-на Магнит до налоговой обе стороны | 1560,00 |
| Советская от налоговой до вокзала обе стороны | 740,00 |
| Советская от вокзала по УПФР | 480,00 |
| Советская, 65 | 68,00 |
| Советская, 47 | 163,00 |
| Советская, 49 | 105,00 |
| Советская, 158 | 30,00 |
| Советская, 218 | 145,00 |
| Советская (м-н Магнит) | 171,12 |
| Чкалова | 1193,80 |
| Титова | 246,00 |
| Некрасова | 900,00 |
| Первомайская | 430,00 |
| Красноармейская | 720,00 |
| М-н Восточный | 1054,00 |
| пл. Славы | 9304,00 |
| Аллея славы | 600,00 |
| Вечный огонь | 670,00 |
| Комсомольская | 750,00 |
| Колхозная | 1275,00 |
| Лермонтова | 250,00 |
| Объездная (Хохланд-Комбикормовый) | 4000,00 |
| Мини сквер управления образования | 230,00 |
| К. Маркса | 712,00 |
| Совхозная | 320,00 |
| 2 Советский пер. | 1760,00 |
| Через площадку «Поле Чудес» | 315,00 |
| Парк Пушкина | 417,00 |
| Кладбище стар. Советская | 170,00 |
| ИТОГО: | 36899,98 |

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в цементно-плиточном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Дороги местного значения  обслуживает специализированная организация.

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории городского поселения, являются индивидуальные предприниматели, занимающиеся  грузоперевозками.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают преимущественно по промышленной зоне, минуя основные населенные улицы.  Это создает условия для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, снижает нагрузку на дорожно-транспортную сеть поселка и уровень аварийности.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития городского поселения «Поселок Прохоровка».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

К приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического и демографического ущерба в результате ДТП и их последствий.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Интенсивность потока автомобильного транспорта через территорию городского поселения ежегодно возрастает. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта без захода жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории поселения  удовлетворительное развитие улично-дорожной сети.

Основные решения генерального плана:

- осуществление капитального ремонта автодорог;

- проведение регулярного обследования и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах поселения;

- строительство новых улиц в проектируемой застройке с учетом предлагаемой планировочной и транспортной структуры, нормативных документов и требований.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского  поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- замена грунтовых дорог на дороги с твердым покрытием.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4.Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

5.Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

6.Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также пункта 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации», разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Финансирование работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети проводится поселения  из муниципального бюджета.

В таблице 8 представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети поселения.

Таблица 8. Объем финансирования

| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план) |
| 1 | Содержание улично - дорожной сети | - | 11117 | 7466 | 9303 |
| 1.1 | в т. ч. местный бюджет | - | 11117 | 7466 | 9303 |
| 2 | Ремонт дорог | - | 2769 | 8131 | 7330 |
| 2.1 | в т. ч. местный бюджет | - | 2769 | 8131 | 7330 |

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного

развития  поселения

Прогноз изменения численности населения

городского поселения «Поселок Прохоровка»

От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения. Масштабы естественной прибыли в поселении сохраняют устойчивый характер с 2014 года. Но также не снижается доля лиц нетрудоспособного возраста. Прогноз изменения численности населения муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка» на период до 2026 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования городского поселения «Поселок Прохоровка», а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице 9.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица 9. Прогноз изменения численности населения поселения

| № | Показатели | 2018 (прогноз) | 2019год (прогноз) | 2020год (прогноз) | 2021год (прогноз) | 2022год (прогноз) | 2023-2026год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения поселения | 10435 | 10435 | 10430 | 10430 | 10435 | 10432 |

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в                           СНиП 2.07.01-89*.

Расчет территории, занимаемой улично-дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, это в среднем 273 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 12,5 га.

Объемы планируемого жилищного строительства

На территории городского поселения «Поселок Прохоровка» за 2016-2017 гг выделены 82 земельных участка, каждый примерной площадью 1500 кв.м.  для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Обновление жилого фонда в городском поселении происходит быстрыми темпами, так как муниципалитет имеет возможность строить новое жилье, застройщиками являются физические лица. Также строится ведомственное жилье на территории поселения.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании городского поселения «Поселок Прохоровка» не планируется.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 98 | 102 | 105 | 107 | 110 | 125 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 221 | 243 | 265 | 287 | 309 | 400 |
| 4.2 | общественный транспорт | рейс авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Потенциально возможно незначительное изменение количества грузового автотранспорта. В целом, учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

3.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в поселении, не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность поселка в территориальной структуре Российской Федерации, останется автомобильный транспорт. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

  - Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети поселения, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2026 году наступит стабилизация с дальнейшим сохранением в пределах 400 единиц на 1000 человек населения. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения городского поселения «Поселок Прохоровка» представлен в таблице 10.

| № п/п | Показатели | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023-2026 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения поселения, тыс. чел. | 10435 | 10435 | 10430 | 10430 | 10435 | 10432 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 2306 | 2535 | 2763 | 2993 | 3224 | 4172 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 221 | 243 | 265 | 287 | 309 | 400 |

  - Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 80 случаев в год (к 2020 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств.  Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ОГИБДД ОМВД России по Прохоровскому району, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в поселении.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год.

  - Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности.

Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательности автомобиля. Автомобиль должен использоваться гораздо реже, неповседневно, т.е. когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки в магазины в выходные. Нет необходимости ездить на машине на работу. Чтобы это было так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта.

Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

  - Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп. Принимая во внимание то, что в настоящее время территория сельского поселения недостаточно покрыта маршрутами движения общественного транспорта, следует  разработать новую стратегию развития  маршрутного движения, базирующуюся не на движении от центра к поселению, а к сложному логистическому процессу, состоящему из маршрутов, объединяющих между собой поселения, а также соединяющие между собой поселения и административный центр района.

Расположение остановочных пунктов общественного транспорта следует принимать из расчета радиусов пешеходной доступности 600 метров внутри населенного пункта, а также предусмотреть возможность использования их маломобильными группами населения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

В рамках реализации данной программы предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках этой задачи предусмотрена следующие мероприятия:

- ликвидация грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части,

- реконструкция искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках,

- повышение безопасности движения,

- увеличение грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Генеральным планом городского поселения «Поселок Прохоровка» предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения;

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

2. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог (весь период).

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог. В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей необходимо предусмотреть обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

В необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (весь период).

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой городского поселения «Поселок Прохоровка» предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

В целях упорядочения организации дорожного движения: внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения «Поселок Прохоровка»

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог поселения (таблица 11).

Таблица 11.

Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Объём финансирования, рублей | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание дорог | 2018 – 2026 | 22 520 000 | Местный бюджет |
| 2 | Ямочный ремонт дорог | 2018 – 2026 | 6 500 000 | Местный бюджет |
| 3 | Строительство участков дорог | 2018 – 2026 | 1 500 000 | Местный бюджет |
| 4 | Установка дорожных знаков | 2018 – 2026 | 524 000 | Местный бюджет |
| 5 | Обслуживание системы водоотведения | 2018 - 2026 | - | Местный бюджет |
| 6 | Уличное освещение | 2018 – 2026 | - | Местный бюджет |
| 7 | Устройство тротуаров | 2018 - 2026 | 1 150 000 | Местный бюджет |

6.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы городского поселения «Поселок Прохоровка» является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы городского поселения «Поселок Прохоровка» предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией городского поселения «Поселок Прохоровка» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации городского поселения «Поселок Прохоровка».

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Прохоровка» на период 2017-2029 годов

Таблица 3.

Территория городского поселения «Поселок Прохоровка»

| № | Перечень мероприятий | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильных дорог местного значения по новым микрорайонам | км | 5,1 |

Таблица 4.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчет- ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 10430 | 10432 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 95 | 125 |
| 2.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 208 | 400 |
| 2.3 | Количество автозаправочных станций | ед. | 3 | 5 |
| 2.4 | Количество станций технического обслуживания | ед. | 10 | 17 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Поселок Прохоровка» Прохоровского района

В рамках реализации настоящей Программы  предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.